版本：iOS1.18.1、GP1.18.1

出包时间：11月10日周五晚上

预期测试：11月13日周一上午-11月15日周三下午

提包时间：无

封包时间：无

预期上线：无

主要更新内容：

1.新机器，圣诞节主题，元素替换玩法，单线。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器、公告牌。不包括完整小游戏、专属BGM、旋转音效）

2.新机器，铃铛主题，Freespin玩法，多线。

（包括卷轴、元素、背景、Freespin效果、大厅机器、公告牌、旋转音效。无BGM）

3.圣诞节拉付费活动，大商城双倍credits。

（包括大商城标题、大厅公告牌、本地推送）

4.圣诞节拉活跃活动，统计每个玩家活动期间内最大WIN，活动结束后赠送该WIN数值的credits。

5.大厅切换场景和小机台调优。

（包括拖动手感、解锁动画、性能）

6.游戏内能向选定人群发送邮件。

7.GP本地推送。

8.其他调整和BUG修复看JIRA的1.18.1版本工作表。

版本：iOS1.18.2、GP1.18.2

出包时间：11月15日周三晚上

预期测试：11月16日周四上午-11月17日周五晚上

封包时间：11月17日周五上午-提包

提包时间：11月17日周五晚上

预期上线：11月20日周一上午

主要更新内容：

1.新机器，圣诞节主题，元素替换玩法，单线。

（最终版）

2.新机器，铃铛主题，Freespin玩法，多线。

（最终版）

3.接入新的广告SDK，iron source激励视频。

4.升级FB SDK，AF SDK，神策SDK，及其他用到的

5.接入新的广告SDK，FB audience network插屏。

6.升级广告SDK。

（包括激励视频、插屏视频）

7.圣诞节大厅装饰。

8.双倍每小时奖励。

9.其他调整和BUG修复看JIRA的1.18.2版本工作表。