版本：iOS1.18.3、GP1.18.3

出包时间：11月22日周三晚上

预期测试：11月23日周四上午-11月24日周五晚上

提包时间：11月25日周六晚上8点

封包时间：无

预期上线：11月27日周一晚上6点

主要更新内容：

1.新机器，圣诞节主题，元素替换玩法，单线。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器、公告牌。不包括完整小游戏、专属BGM、旋转音效）

2.圣诞节拉付费活动，大商城双倍credits。

（包括大商城标题、大厅公告牌、本地推送）

3.圣诞节拉活跃活动，统计每个玩家活动期间内最大WIN，活动结束后赠送该WIN数值的credits。

4.圣诞节拉活跃活动，每小时奖励翻倍

5.修复本地推送打点字段错误的bug。

版本：iOS1.19.1、GP1.19.1

出包时间：11月24日周五晚上

预期测试：11月27日周一上午-11月29日周三下午

提包时间：无

封包时间：无

预期上线：无

主要更新内容：

1.新机器，淘金热主题，Bonus Freespin玩法，5线。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器、公告牌、完整小游戏、Freespin BGM）

2.新机器，彩虹主题，转盘玩法，5线。

（包括卷轴、元素、背景、 大厅机器、公告牌、转盘BGM）

3.用户分群-活跃度。

4.用户分群-活跃度活动，升级加倍N小时。

5.HWS系统。

6.GM系统，能在后台直接改玩家数据。

7.玩家旧经验转化为新经验。

8.调优iPad适配

9.修复crazy dice和special offer同时弹出的bug，不应该同时弹。

10.用Firebase发远程推送，根据UDID发

11.其他JIRA上的BUG修复与调优

版本：iOS1.19.2、GP1.19.2

出包时间：11月29日周三晚上

预期测试：11月30日周四上午-12月1日周五晚上

封包时间：11月30日周四晚上-周五中午12点-提包

提包时间：12月1日周五晚上

预期上线：12月4日周一上午

主要更新内容：

1. 新机器，淘金热主题，Bonus Freespin玩法，5线。

（最终版）

2. 新机器，彩虹主题，转盘玩法，5线。

（最终版）

3.激活码系统

4.Dice 掉单自动补偿

5.优化金手指

6.其他JIRA上的BUG修复与调优