版本：iOS1.21.1、GP1.21.1

出包时间：12月22日周五晚上

预期测试：12月25日周一上午-12月27日周三下午

提包时间：无

封包时间：无

预期上线：无

主要更新内容：

1.新机器，忍者主题，wild替换升级玩法 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器、公告牌、完整小游戏 ）

2. 新机器，聚宝盆主题，Freespin until lose、Jackpot玩法 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器、公告牌、完整小游戏 ）

3. 给UI自动打tag。目的是提高渲染效率，能减少卡顿、省电、缩包。

4.种子筛选器

5.机器配置表独立配置卷轴旋转节奏和音乐音效

6.其他JIRA上的BUG修复与调优.

7.美术做VIP机台、VIP房间背景、VIP弹窗、VIP房间过场幕布。

8.方雷做机械卷轴旋转音效

9.新机器，水晶鞋主题，收集freespin 玩法 。

版本：iOS1.21.2、GP1.21.2

出包时间：12月27日周三晚上

预期测试：12月28日周四上午-12月29日周五晚上

封包时间：无

提包时间：无

预期上线：无

主要更新内容：

1.新机器，忍者主题，wild替换升级玩法 。

（最终版 ）

2. 新机器，聚宝盆主题，Freespin until lose、Jackpot玩法 。

（最终版 ）

3.换皮包的代码混淆器

4.VIP房间（粗略版）

5.美术做VIP机台、VIP房间背景、VIP弹窗、VIP房间过场幕布。

6.盛富做换皮包五卷轴机器的UI

7.林森和肖樊做换皮包的大厅机台方块图

8.其他JIRA上的BUG修复与调优

9.刘文做五卷轴机器