版本：iOS1.22.1、GP1.22.1

出包时间：1月5日周五晚上

预期测试：1月8日周一上午-1月10日周三下午

提包时间：无

封包时间：无

预期上线：无

主要更新内容：

1.新机器V1，无主题，无玩法，与M1相同 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器 ）

2. 新机器V2，无主题，无玩法，与M29相同 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器）

3. 新机器V3，钻石主题，slide玩法、jackpot玩法 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器）

4. 新机器V4，彩虹主题，转盘玩法，与M31相同 。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器）

5. 新机器V5，金盆主题，Freespin until lose玩法、jackpot玩法。

（包括卷轴、元素、背景、大厅机器）

6.VIP房间的全部功能

7.机器配置表独立配置卷轴旋转节奏

8.其他JIRA上的BUG修复与调优.

9.一些美术调优，等做好之后，承开会统计修改过的机台与功能。

版本：iOS1.22.2、GP1.22.2

出包时间：1月10日周三晚上

预期测试：1月11日周四上午-1月12日周五晚上

封包时间：1月11日周四晚上

提包时间：1月12日周五晚上

预期上线：1月15日周一上午

主要更新内容：

1.一张非节日五图

2.从GP商店和App Store下载的玩家获取邮箱。

3.圣诞节机器中，开关一下sound effect后，背景音乐缺失了

4.换皮包的代码混淆器

5.其他JIRA上的BUG修复与调优