## Slide 1: 机台制作流程

## Slide 2: 流程
目的
机台式样书敲定
美术作图，切图（注意命名，路径）；策划配表，制作临时用的大厅mapmachine，paytable和background的prefab；程序在coredefine.cs里添加新机台名字；特效等待~~
（能进机台后）
美术去改 paytable和background；策划调整payout, nearhit; 特效做一些不需要程序协助的特效；程序写游戏逻辑；
程序针对机台特殊的玩法及特殊特效、UI的代码实现；特效进行相关的调整。
策划、美术、特效验收最终成果。

## Slide 3: 策划
确定机台玩法，以确定复用哪个配置，注意不要在UNITY编辑器下做这步操作
配置表里哪些需要改（basic, symbol, reel，payout, nearhit注意点)
细节部分留给程序（一些特别用途的属性）

## Slide 4: 美术
和策划商定好资源路径，下载机台还是非下载机台，决定了资源路径
规范的资源命名，严格遵循大小写规范
遵循图片的压缩方式，这个参考《Slots项目图片压缩事项》
  压缩方式：是否带透明通道、4的幂次方、九宫格、
  机台资源都需要填ASSETBUNDLE名，比如m30，不设置正确是进不了机台的，做完后务必检查下
  建议美术的UNITY下都装安卓和ios平台的开发包，这样可以修改压缩的方式
命名规范：机台名开头，下划线接资源名，名字尽量用英文，想不出来的时候用拼音

## Slide 5: 美术
背景prefab：需要跟xls里面的配置对应起来，例如一些图片以镜像方式复用的，就要特别处理一下。
机台卷轴遮罩：目前有3种模式可以用，分别对应资源是3遮罩，单遮罩，镜像遮罩，并且可以选用slice、simple2种资源形式，注意需要填对专门的属性
一些机台上的特别UI：也有专门对应的属性，以及调整位置的参数，需要注意。
  比如万圣节的Decorate

## Slide 6: 特效
和策划确定资源位置，下载和非下载
//确定机台玩法，从而选择复用的特效资源。
改临时资源名，改assetbundle，注意：刚开始都是临时特效，制作过程中需要把不用到的特效从文件夹里删除）

## Slide 7: 一些讨论
//是否需要单独做个文档，告诉策划配表中有哪些属性，以及他们的用途。
谁来搭UI的prefab。程序搭UI做功能，尽量达到美术效果，但效果主要靠美术细调
配置表的分工，策划主导，负责维护。（程序、策划关心大多数的内容，美术关心遮罩位置等UI的属性，特效关心哪些资源已经删除但是还遗留在表中的），如何能做到让表格尽量少的人参与改动。

## Slide 8: 一些问题
特效美术改动了资源（名字改变和表内不符，删除资源忘改表，新加资源忘记写assetbundle）都会造成机台进不去报错，所以改动完后自己先跑一下试试。
许多时候UNITY报的错误可以从console里面直接得到关键信息，所以一旦有错可以自己先看眼，看不出问题可以发个截图到群里@程序。程序有时候会写错误信息打印，就是用来提示策划可能配错的问题
SVN的熟悉程度。尽量保持本地的所有资源跟服务器上一致，除了自己正在修改的部分。有了问题时，能学会查看冲突，选择合适的方式（ revert, solve conflict )等方式还原资源。

## Slide 9: 一些注意
版本结束前美术告知下哪些机台有改过（所以平时改动后先记着这事），程序可能需要重打MACHINE ASSET（每次版本前都需要策划统计好本地需要重打的资源包，防止遗漏）
机台顺序需要在这次版本任务敲定时就确定下来，这样美术、特效都知道应该往哪里放资源。